Wołomin, dnia 23.06.2017 r.

SPW.272.50.2017

**Wszyscy oferenci**

### dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie związaną z budową wewnętrznego szybu windowego oraz montażu windy.

**Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż wpłynęły pytania do SIWZ, w związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi:**

**Pytanie 1**

**Dot.: SIWZ, str. 3, rozdz. IV**

Czy Zamawiający może wydłużyć termin wykonania zamówienia do 140 dni? Aktualnie wymagany termin wykonania zamówienia jest za krótki zarówno na wykonanie robót budowlanych, ale przede wszystkim na dostawę i montaż dużego dźwigu osobowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przedłuża termin realizacji inwestycji  do 15.11.2017 r.