| Lp | Nazwa inwestycji | Planowany termin zakończenia inwestycji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach po byłych warsztatach szkolnych w ZS w Zielonce z przeznaczeniem na Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną – etap I roboty zewnętrzne | Termin zakończenia inwestycji 30.03.2010 | W trakcie realizacji |
| 2 | Zagospodarowanie budynków magazynowych na cele Powiatowego Centrum Kultury w Wołominie, ul. Orwida 22 | Termin zakończenia inwestycji 22.04.2010 | W trakcie realizacji |
| 3 | Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2 z podziałem na zadania | Termin zakończenia inwestycji 18.04.2010 | W trakcie realizacji |
| 4 | Wykonanie projektu ogrodzenia kompleksu pałacowego w Chrzęsnem | Termin zakończenia inwestycji 16.03.2010 | Zakończone |
| 5 | Zamówienie dodatkowe do umowy nr 619/09 z dnia 18.12.2009r. na Wykonanie projektu zagospodarowania zabytkowego parku kompleksu pałacowego w Chrzęsnem | Termin zakończenia inwestycji 07.05.2010 | W trakcie realizacji |
| 6 | Zamówienie dodatkowe do umowy nr 618/09 z dnia 18.12.2009r. na Wykonanie projektu budowlanego na adaptację zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne | Termin zakończenia inwestycji 31.05.2010 | W trakcie realizacji |
| 7 | Remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji w Wołominie ul. Kobyłkowska 1A | Termin zakończenia inwestycji 16.03.2010. | Zakończony |
| 8 | Dostawę i montaż wyposażenia dla Zespołu Szkół w Zielonce w ramach programu: „ Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej” z podziałem na zadania | Termin zakończenia inwestycji 28.02.2010 | Zakończona |
| 9 | Dostawę wyposażenia Zespołu Szkół w Wołominie z podziałem na zadania. | Termin zakończenia inwestycji 28.02.2010r. | Zakończona |
| 10 | Dostawa wyposażenia Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie z podziałem na zadania | Termin zakończenia inwestycji 28.02.2010r. | Zakończona |
| 11 | Wykonanie projektu zagospodarowania zabytkowego parku kompleksu pałacowego w Chrzęsnem | Termin zakończenia inwestycji 16.03.2010r. | Zakończone |
| 12 | Wykonanie projektu budowlanego na adaptację zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne | Termin zakończenia inwestycji 16.03.2010r. | W trakcie realizacji |